焦作市国资供应链运营管理有限公司

物流供应链管理平台项目谈判采购公告

一、项目基本情况

1.项目名称：焦作市国资供应链运营管理有限公司物流供应链管理平台项目

2.项目编号：HNZG-2025-003

3.采购方式：谈判采购

4.采购内容：

焦作市国资供应链运营管理有限公司物流供应链管理平台（含业务规划、平台建设）项目主要建设内容为：一是打通业务数据壁垒，构建集团级供应链数据中心，实现9家及以上单位经营数据的实时归集与智能分析；二是建立全过程风控体系，通过数字化手段对合同履约、资金流向等关键环节实施动态监控；三是提升整体运营效率，目标通过系统上线使业务流程处理时效；四是完成与集团财务系统（金蝶）、OA办公系统（云之家）、生猪屠宰等系统的对接，消除信息孤岛，业务高效协同；五是中标供应商提供的产品需满足信息安全等级保护测评(2级)、商用密码应用安全性评估要求，并负责以上安全防护测评所需的相关资料。（详见采购需求）

5.项目预算：平台建设费为人民币365万元整，（大写：叁佰陆拾伍万元整）。

6.建设期限：2025年11月底之前完成项目建设。具体分以下两个阶段。第一阶段：8月底前完成各业务单元模块上线，并开始试运行；第二阶段：11月底前完成数据分析、风险管控、系统对接等功能，本项目所有建设内容完成，正式上线运行。

7.质保期限：自验收合格之日起免费维保12个月。

8.维保费用：免费维保期后，年维保费率不得超过成交总价款的5%。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

二、供应商的资格要求

1.一般资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.信用记录要求

（1）供应商行贿犯罪档案记录（中国裁判文书网查询信息）；

（2）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信息）。

注：供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章，查询日期为采购公告发布之日起至响应文件递交截止日前。

3.供应商需具有自2020年1月1日（以合同签约日期为准）以来的承担过100万元（含）以上的物流类、供应链类、erp类项目相关业绩1项。

三、供应商报名及获取文件时间及方式

1.报名方式：

填写采购项目报名表（详见附件），加盖单位公章后将报名表扫描件发送至邮箱zjgszlb@163.com（报名表原件附于响应文件正本内）。

2.报名及发送采购文件时间：

2025年 6月19日-2025年6月23日（法定公休日、节假日除外），每日上午8:00-11:30，下午15:00-18:00（北京时间），逾期不再接收报名。

3.采购文件发送方式

报名成功后，采购文件电子版将通过邮件的方式发送至报名供应商所填写的邮箱。

四、响应文件的递交

1.响应文件递交方式：现场递交。

2.响应文件现场递交的截止时间：2025年6月26 日15:00，逾期不予接收。

3.响应文件递交地点：参与采购的供应商请将响应文件（胶装，一式五份；另提供盖章版扫描件一份）在截止时间前密封递交至河南理工大科技园四号楼A座3楼共享1室。

五、响应文件开启

1.时间：2025年6月26日15:00（北京时间）

2.地点：河南理工大科技园四号楼A座3楼共享1室。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在《焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司网站》、《中国采购与招标网》上发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人：焦作国资数字产业投资发展有限公司

联系人：  袁先生     联系电话：0391-5353991

联系地址：焦作市示范区中原路1365号河南理工大科技园4号楼A座A404

2.采购代理机构：河南正广工程管理有限公司

联系人：  申先生     联系电话：13938190317

联系地址：焦作市示范区中原路1365号河南理工大学科技园4号楼A座

八、监督部门

焦作市国有资本运营（控股）集团有限公司党建纪检监察部

采购人：焦作国资数字产业投资发展有限公司

采购代理机构：河南正广工程管理有限公司

发布日期：2025年6月18日

- 附件1

采购项目报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 （加盖单位公章） |  |
| 单位地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 报名日期 |  |

备注：报名表原件需装订在响应文件正本内，未附原件的按无效标处理